**РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**

**ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО) в пересмотренной редакции**

**для**

**ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ГОТОВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К БЕДСТВИЯМ В ТАДЖИКИСТАНЕ (TAJIKISTAN PREPAREDNESS AND RESILIENCE TO DISASTERS PROJECT, PREPARED)**

**Документ в пересмотренной редакции**

**18 июля 2023 года**

**ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Республика Таджикистан («Получатель») будет реализовывать ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ГОТОВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К БЕДСТВИЯМ В ТАДЖИКИСТАНЕ («Проект») с участием Министерства финансов (Минфин), Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) и Министерства транспорта (Минтранс). Международная ассоциация развития («Ассоциация») согласилась предоставить финансирование для Проекта.
2. Получатель обеспечит существенные меры и действия таким образом, чтобы Проект реализовывался в соответствии с Социально-экологическими стандартами (**СЭС**). В настоящем Плане социально-экологических обязательств (**ПСЭО**) описываются существенные меры и действия, которые будут реализовываться Получателем или по распоряжению Получателя, в том числе сроки реализации действий и мер, институциональные, кадровые механизмы, механизмы обучения, мониторинга и отчетности, управление жалобами, социально-экологические оценки и инструменты по охране окружающей и социальной среды, которые должны быть подготовлены или обновлены, обнародованы, обсуждены с заинтересованными сторонами, приняты и реализованы в рамках ПСЭО и СЭС в порядке, приемлемом для Ассоциации.
3. Получатель ответствен за соблюдение всех требований ПСЭО, даже когда реализация конкретных мер и действий осуществляется Министерствами, упоминаемыми в пункте 1 выше.
4. Получатель будет осуществлять мониторинг реализации существенных мер и действий, изложенных в настоящем ПСЭО, и представлять отчетность в Ассоциацию в соответствии с требованиями ПСЭО и условиями юридического соглашения, и Ассоциация со своей стороны будет отслеживать и оценивать прогресс и выполнение существенных мер и действий на всем протяжении Проекта.
5. Согласно договоренности, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, настоящий ПСЭО может время от времени пересматриваться в ходе реализации Проекта для отражения адаптивного управления изменениями Проекта и непредвиденными обстоятельствами или в ответ на оценку показателей Проекта, проводимую в рамках самого ПСЭО. В таких случаях Получатель будет согласовывать изменения с Ассоциацией и обновлять ПСЭО на предмет отражения таких изменений. Договоренность о внесении изменений в ПСЭО будет документально оформляться путем обмена письмами, подписанными со стороны Ассоциации и Проекта. Получатель обеспечит незамедлительное обнародование обновленного ПСЭО.
6. Если изменения в Проекте, непредвиденные обстоятельства или показатели Проекта приводят к изменению рисков и воздействия во время реализации Проекта, Получатель при необходимости предоставит дополнительные финансовые средства в целях реализации действий и мер по преодолению таких рисков и воздействия, которые могут включать как воздействие на окружающую среду, социальную среду, здоровье и безопасность, так и приток рабочей силы.

| **СУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ** | | **СРОКИ** | **ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ/ОРГАН** |
| --- | --- | --- | --- |
| **МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ** | | | |
| A | **РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:** подготавливать и представлять Ассоциации регулярные отчеты о ходе реализации и мониторинге по таким показателям Проекта, как охрана окружающей и социальной среды, охрана здоровья и безопасность (ООССОЗБ), включая среди прочего: реализацию ПСЭО; статус подготовки к реализации инструмента по охране окружающей и социальной среды, необходимого в рамках ПСЭО; мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами; функционирование механизма (механизмов) разрешения жалоб | Начиная с Даты вступления в силу один раз в полугодие (в течение 15 дней после завершения шестого календарного месяца) на всем протяжении Проекта. Полугодовую отчетность также необходимо приводить в соответствие с каждым Отчетом о статусе реализации Проекта | Центр реализации Проекта Минфина (ЦРП Минфина) при поддержке Группы реализации Проекта (ГРП) КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| B | **ПРОИСШЕСТВИЯ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ:** незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любом происшествии или несчастном случае, связанном с Проектом, которое оказывает или может оказать значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, затрагиваемые сообщества, население или рабочих или любую другую затронутую сторону, включая происшествия, связанные со строительством, вопросы безопасности, случаи сексуальной эксплуатации, сексуального насилия и сексуального домогательства (СЭСН/СД) или любого другого домогательства. Предоставлять достаточно подробную информацию о происшествии или несчастном случае с указанием незамедлительных мер, которые были приняты или планируется принять для его разрешения, а также любую информацию, предоставляемую каким-либо подрядчиком и фирмой по надзору — в зависимости от обстоятельств.  В дальнейшем по запросу Ассоциации подготовить отчет о происшествии или несчастном случае и предложить какие-либо меры по предотвращению его повторения | Незамедлительно уведомлять Ассоциацию, но не позднее чем через 48 часов после получения информации о происшествии или несчастном случае, и представлять подробный отчет не позднее чем через 10 дней после этого | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| C | **ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯДЧИКОВ:** требовать от подрядчиков и фирм по надзору представлять ежемесячные отчеты о мониторинге показателей ООССОЗБ в соответствии с социально-экологическими требованиями, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и представлять такие отчеты Ассоциации по запросу | Представлять Ассоциации ежемесячные отчеты по запросу | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса должны требовать ежемесячные отчеты от подрядчиков и фирм по надзору |
| **СЭС 1. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И ВОЗДЕЙСТВИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЕМ** | | | |
| 1.1 | **ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:** создать и содержать организационную структуру с квалифицированным персоналом и ресурсами, приемлемыми для Ассоциации, в поддержку управления рисками и воздействием Проекта в области ООССОЗБ.  Все реализующие структуры — ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО, ГРП Минтранса — должны быть укомплектованы как минимум одним соответствующим специалистом по вопросам окружающей среды и одним специалистом по социальным вопросам на центральном уровне, которые будут ответственны за обеспечение полного соблюдения Социально-экологических принципов (СЭП) и соответствующих инструментов.  Минфин должен нанять координатора по МРЖ для управления жалобами в рамках Проекта.    Привлечь двух краткосрочных консультантов по вопросам окружающей и социальной среды (один эксперт по вопросам окружающей среды и один эксперт по социальным вопросам), которые разработают социально-экологические инструменты (такие как РДООСС, РПП, ПУТО, ОВОСС/ПООСС), а также проведут тренинги по наращиванию потенциала в области охраны окружающей и социальной среды | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО, ГРП Минтранса должны нанять специалистов по вопросам окружающей и социальной среды на центральном уровне в течение 300 дней после Даты вступления в силу.  Минфин должен нанять координатора по МРЖ в течение 120 дней после Даты вступления в силу.  Не позднее чем через один месяц после Даты вступления в силу.  Поддержка в обучении и наращивании потенциала по социально-экологическим вопросам будет предоставляться на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса.  ЦРП Минфина.  ЦРП Минфина |
| 1.2 | **СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА:** в соответствии с СЭС и в порядке, приемлемом для Ассоциации, разработать, обнародовать, обсудить с заинтересованными сторонами, принять и реализовать Рамочный документ по охране окружающей и социальной среды (РДООСС), который будет служить руководством для управления социально-экологическими рисками, подготовки объектовых оценок и планов по охране окружающей и социальной среды (ПООСС), а также для запланированных мероприятий технической помощи | Окончательный вариант РДООСС, приемлемый для Ассоциации, должен быть подготовлен, обсужден с заинтересованными сторонами, обнародован и принят не позднее чем через 180 дней после Даты вступления в силу.  РДООСС должен реализовываться на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| 1.3 | **ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:** оценить социально-экологические риски и воздействие предлагаемых мероприятий Проекта в соответствии с РДООСС Проекта и разработать, обсудить с заинтересованными сторонами, обнародовать, принять и реализовать объектовые ПООСС для операционных мероприятий в рамках Подкомпонентов 1.1, 1.2 и 2.1 в соответствии с требованиями РДООСС и пропорционально социально-экологическим рискам и неблагоприятному воздействию мероприятий | ПООСС для мероприятий в рамках Подкомпонентов 1.1, 1.2 и 2.1, приемлемые для Ассоциации, должны быть подготовлены, обсуждены с заинтересованными сторонами и обнародованы до выпуска тендерной документации на строительные работы.  Требования и меры по управлению, указанные в этих документах, необходимо принять до начала соответствующих мероприятий Проекта и выполнять во время строительства и мероприятий Проекта | ЦРП Минфина для Подкомпонента 2.1 и ГРП Минтранса для Подкомпонентов 1.1 и 1.2 |
| 1.4 | **УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ:** включить соответствующие аспекты настоящего ПСЭО, в том числе РДООСС, ПООСС и соответствующие планы, такие как ПУТО, в спецификации ООССОЗБ тендерной документации и контрактов, заключаемых с подрядчиками и фирмами по надзору.  Обеспечить, чтобы в тендерную документацию по контрактам на строительные работы были включены требования, в соответствии с которыми подрядчик должен разработать ПООСС Подрядчика (ПООСС-П), ПУТО и МРЖ для нанимаемых работников, ООССОЗБ и Кодекс поведения.  После этого обеспечивать, чтобы подрядчики и фирмы по надзору соблюдали спецификации ООССОЗБ своих соответствующих контрактов и выполняли свои ПООСС-П и план по охране труда и технике безопасности (ОТТБ) в соответствии с СЭС и в порядке, приемлемом для Ассоциации | До выпуска тендерной документации для конкретных работ.  До выпуска тендерной документации для конкретных работ.  Осуществлять надзор за подрядчиками на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
|  | **УСЛОВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:**   1. обеспечить, чтобы в Руководстве по Условному компоненту реагирования на чрезвычайную ситуацию (УКРЧС) описывались механизмы оценки и управления в области ООССОЗБ для реализации Части условного реагирования на чрезвычайную ситуацию в соответствии с СЭС; 2. подготовить, обнародовать, обсудить с заинтересованными сторонами и принять в соответствии с Руководством по УКРЧС и, если применимо, УКРЧС-РДООСС или Дополнением к УКРЧС-РДООСС и/или Планом действий в чрезвычайной ситуации и СЭС соответствующие планы или инструменты по охране окружающей и социальной среды, которые могут потребоваться для мероприятий в рамках Части условного реагирования на чрезвычайную ситуацию Проекта, а затем реализовать меры и действия, предусматриваемые указанными планами или инструментами по охране окружающей и социальной среды, в сроки, установленные в указанных планах или инструментах по охране окружающей и социальной среды | a) Принятие Руководства по УКРЧС, форма и содержание которого приемлемы для Банка, является условием для снятия средств согласно Разделу III.B.1 (b) Дополнения 2 к Соглашению о финансировании Проекта;  b) планы или инструменты по охране окружающей и социальной среды должны быть подготовлены, обнародованы, обсуждены с заинтересованными сторонами и затем приняты до начала реализации соответствующих мероприятий Проекта в рамках Части условного реагирования на чрезвычайную ситуацию. Планы или инструменты по охране окружающей и социальной среды должны реализовываться в соответствии с предусмотренными в них условиями на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина |
| **СЭС 2. РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ И УСЛОВИЯ ТРУДА** | | | |
| 2.1 | **ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ:** подготовить, обнародовать, обсудить с заинтересованными сторонами, принять и реализовать Процедуры управления трудовыми отношениями (ПУТО), применимые ко всему Проекту, содержащие среди прочего положения по условиям труда, ОТТБ (включая средства индивидуальной защиты, обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные ситуации), кодекс поведения, механизмы рассмотрения жалоб для рабочих, а также применимые требования к подрядчикам, субподрядчикам и фирмам по надзору (включая соответствующие национальные законы и другие требования СЭС2, например принятие кодекса поведения, предотвращение всех форм принудительного и детского труда).  После того, как будут разработаны ПУТО, включить их в ПООСС и ПООСС-П.  ПУТО также подлежат пересмотру в ходе реализации Проекта по мере необходимости | Не позднее чем через 180 дней после Даты вступления в силу.  До выпуска тендерной документации на выполнение строительных работ.  На всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| 2.2 | **МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:** разработать и внедрить меры ОТТБ на рабочем месте, в частности меры по защите и безопасности на рабочих местах с повышенным риском травматизма и причинения вреда здоровью, а также организация обучения для работников на таких рабочих местах — в соответствии с положениями СЭС2.  Подготовить, представить на утверждение Ассоциации, принять и реализовать план ОТТБ для работников Проекта на объектах и в строительных лагерях.  Отслеживать соблюдение стандартов ОТТБ на рабочих местах в соответствии с национальным законодательством по ОТТБ, требованиями СЭС2 по ОТТБ, а также руководствами ВОЗ и ВБ по профилактике COVID-19 | До начала строительных работ.  До начала строительных работ.  На всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| 2.3 | **МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОЕКТА:**  создать рабочий МРЖ для работников Проекта, через который они могли бы поднимать вопросы, связанные с рабочим местом, обеспечивать его содержание и функционирование — согласно ПУТО и требованиям СЭС2 | До начала строительных работ | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| **СЭС 3. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ** | | | |
| 3.1 | **ПЛАН ОБРАЩЕНИЯ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ОТХОДАМИ:** разработать и внедрить процедуру управления отходами и строительным мусором в соответствии с СЭС3. Эти меры должны быть включены в объектовые ПООСС-П, которые должны подготовить и реализовать подрядчики.  Обеспечивать, чтобы подрядчики выполняли эти меры, а также обязывали субподрядчиков выполнять их | До начала строительных работ.  На всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса должны обеспечивать, чтобы подрядчики соблюдали требования |
| 3.2 | **ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ:** обеспечить, чтобы в ПООСС-П были включены меры по предотвращению загрязнения окружающей среды во время строительства и эксплуатации (включая разработку плана управления отходами) в соответствии с руководящими принципами СЭС3, РДООСС, объектовых ОВОСС (при необходимости) и объектовых ПООСС, а также в соответствии с Руководством Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности (ООСОЗБ).  ПООСС-П должны охватывать меры по повышению эффективности использования ресурсов, предотвращению их загрязнения и управлению ими. ПООСС-П должны подготавливаться подрядчиками по строительству и подрядчиками по эксплуатации и техническому обслуживанию.  Обеспечивать, чтобы подрядчики выполняли эти меры, а также обязывали субподрядчиков выполнять их | До выпуска тендерной документации на строительные работы и обеспечивать соблюдение на всем протяжении Проекта.  На всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса (и обеспечивать, чтобы подрядчики соблюдали требования) |
| **СЭС 4. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СООБЩЕСТВ** | | | |
| 4.1 | **БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:** принять и реализовать меры и действия по оценке рисков безопасности дорожного движения, а также меры по управлению ими во время строительства (включая разработку и реализацию Плана организации дорожного движения) согласно требованиям ПООСС, которые должны быть разработаны в рамках ПООСС-П в соответствии с руководящими документами — СЭС4, РДООСС и объектовыми ОВОСС/ПООСС | Принять до начала строительных работ и реализовывать на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса (и обеспечивать, чтобы подрядчики соблюдали требования) |
| 4.2 | **ЗДОРОВЬЕ СООБЩЕСТВ И БЕЗОПАСНОСТЬ**: подготовить, принять и реализовать меры и действия, включая план охраны здоровья и безопасности сообществ, для оценки конкретных рисков и воздействия на сообщества, возникающих в связи с мероприятиями Проекта, а также для управления такими рисками и воздействием в соответствии с СЭС4. Предложенные меры смягчения необходимо включить в ПООСС-П, которые должны быть подготовлены в соответствии с РДООСС.  Включить в ПООСС-П план смягчения риска притока рабочей силы и кодекс поведения (КП) | Принять до начала строительных работ и реализовывать на всем протяжении Проекта в рамках ПООСС-П | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса (и обеспечивать, чтобы подрядчики соблюдали требования) |
| 4.3 | **ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ (ГН), СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО (СЭСН/СД)**: включить меры по СЭСН/СД в объектовые ПООСС. Рассматривать ПООСС-П, чтобы проверить, включены ли в них соответствующие смягчающие действия.  Эти меры также необходимо включить в тендерную документацию и контракты с подрядчиками, в том числе в КП подрядчика, чтобы решать вопросы, связанные с СЭСН/СД.  Необходимо обучить работников Проекта правилам поведения, предусмотренным в КП | Часть ПООСС, и соответствующие меры необходимо включить в тендерную документацию для строительных работ и выполнять на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| **СЭС 5. ЗЕМЛЕОТВОД, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ** | | | |
| 5.1 | **РАМОЧНАЯ ПОЛИТИКА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ И ПЛАНЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ:** подготовить, обнародовать, обсудить с заинтересованными сторонами, принять и реализовать Рамочную политику по переселению (РПП) для Проекта в соответствии с СЭС5.  Планы действий по переселению (ПДП) должны быть подготовлены, обнародованы, обсуждены с заинтересованными сторонами, приняты и реализованы в соответствии с РПП и СЭС5 | Окончательный вариант РПП, приемлемый для Ассоциации, должен быть подготовлен, обсужден с заинтересованными сторонами, обнародован и принят не позднее чем через 180 дней после Даты вступления в силу.  Представить соответствующий ПДП Ассоциации на предварительное рассмотрение и одобрение, принять и обнародовать ПДП, а после принятия — реализовать соответствующий ПДП до начала проведения работ на объектах, где требуется разработка ПДП | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| **СЭС 6. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | | | |
| 6.1 | **РИСКИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ:** настоящий стандарт неприменим к Проекту. Однако в рамках РДООСС оценить воздействие на природные и критически важные природные места обитания, если таковые имеются, и избежать воздействия на критически важные природные места обитания. В случае если предполагается контакт с природными и критически важными природными местами обитания и территориями с эндемичными и исчезающими видами, ГРП должны подготовить и внедрить План управления биоразнообразием (ПУБ) в соответствии с СЭС6 в порядке, приемлемом для Ассоциации | До начала строительных работ | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| **СЭС 7. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/ИСТОРИЧЕСКИ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ** | | | |
|  | Стандарт неприменим |  |  |
| **СЭС 8. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ** | | | |
| 8.1 | **ОБНАРУЖЕНИЕ НАХОДОК, ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ:** настоящий стандарт неприменим к Проекту. Однако РДООСС должен включать порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность (в качестве руководства для процесса подготовки будущих объектовых ПООСС и ПООСС-П). Все строительные контракты должны включать Порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность, в том числе действия, которые будут предприняты в случае неожиданного обнаружения предметов культурного наследия | Не позднее чем через 180 дней после Даты вступления в силу | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| **СЭС 9. ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ** | | | |
|  | Стандарт неприменим |  |  |
| **СЭС 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ** | | | |
| 10.1 | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ:** подготовить, обновить, обсудить с заинтересованными сторонами, обнародовать, принять и реализовывать План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) в соответствии с СЭС10, который должен включать среди прочего меры по предоставлению заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации, а также меры по проведению консультаций с заинтересованными сторонами в соответствии с культурными нормами, не прибегая к манипуляциям, вмешательству, принуждению, дискриминации и запугиванию | Обновить, обсудить с заинтересованными сторонами и обнародовать предварительный ПВЗС через 180 дней после Даты вступления в силу и затем реализовывать его.  ПВЗС является живым документом, и его нужно при необходимости обновлять на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса | |
| 10.2 | **МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ В РАМКАХ ПРОЕКТА:** необходимо расширить МРЖ существующего Проекта УКВИУПО (Проект по укреплению критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям) с целью включить Проект. Обновить существующий механизм разрешения жалоб, описанный в предварительном ПВЗС, чтобы получать жалобы и обращения в связи с Проектом и содействовать в их быстром, эффективном, прозрачном разрешении в соответствии с культурными традициями, с обеспечением беспрепятственного и бесплатного доступа к нему для всех затрагиваемых Проектом сторон, в том числе для подачи анонимных жалоб и обращений, и затем обеспечивать его поддержание и функционирование в соответствии с СЭС10. Проект будет состоять из двух МРЖ (МРЖ Проекта и МРЖ для работников). Если МРЖ Проекта не подойдет для решения вопросов, связанных с СЭСН/СД, то также будет создан третий МРЖ | Функциональный МРЖ должен быть создан в течение 120 дней после Даты вступления в силу, и необходимо обеспечить его поддержание и функционирование на всем протяжении Проекта | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО и ГРП Минтранса |
| 10.3 | **ОБСЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН:** привлечь консультационную фирму, которая проведет обследование удовлетворенности граждан | Годы 3 и 4 реализации Проекта | ЦРП Минфина |
| **ПОДДЕРЖКА ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА (ОБУЧЕНИЕ)** | | | |
|  |  |  |  |
| CS1 | **ПОДДЕРЖКА В НАРАЩИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА**: оказывать поддержку в наращивании потенциала и обучении специалистов по вопросам окружающей и социальной среды Минфина, Минтранса и КЧС и ГО, включая подрядчиков, с охватом следующих аспектов:   * СЭП ВБ; * Картирование и анализ заинтересованных сторон; * Конкретные аспекты социально-экологической оценки, ОТТБ/ООСОЗБ; * Реализация ПООСС в целом; * Рекомендации по профилактике и контролю инфекции COVID-19; * Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на чрезвычайные ситуации; * Здоровье и безопасность сообществ; * Меры по предопределению СЭСН/СД; * Контроль за соблюдением трудового законодательства; * МРЖ; * Контроль за соблюдением трудовых норм, включая МРЖ для работников | В течение первого года реализации Проекта и до начала мероприятий Проекта.  До начала работ и на протяжении всего периода реализации подпроектов | ЦРП Минфина, ГРП КЧС и ГО, ГРП Минтранса и подрядчики |